ПАЙПЛАЙН БИЗНЕС-АНАЛИЗА — ФАЗА 1 / STARTER

Видение и границы проекта

Rumica Starter (Фаза 1 продукта Rumica)

Проект: rumica-starter (производный от artdecor-home-design)

Статус: Финализировано — готово к разработке

Язык: русский

# Table of Contents

Right-click and choose 'Update Field' to build the table of contents.

# Назначение

Rumica Starter — это Фаза 1 платформы Rumica (родительский проект: artdecor-home-design), нацеленная на выпуск наименьшей целостной, готовой к запуску части продукта до реализации полного MVP: пользовательские аккаунты, два независимых каталога товаров (мебель и — новое — стройматериалы), а также полный цикл заказа через Bitrix24. Она существует, чтобы бизнес мог проверить регистрацию аккаунтов, работу каталогов в масштабе и связку commerce/CRM до того, как инвестировать в конструктор планировки и коммьюнити-функции, составляющие остальную часть MVP.

Starter явно представляет собой частичную реализацию бизнес-кейса родительского проекта, а не его пересмотр. В соответствии с решением, унаследованным от родительского проекта, ниже это прямо проговаривается, а не подразумевается:

BR-4 (централизация коммерции/CRM/каталога в Bitrix24) — выполнено полностью. Данные каталога, заказы и записи CRM в Starter живут в Bitrix24 с первого дня.

BR-1 (непрофессионалы планируют и обустраивают интерьер реальными товарами) — выполнено частично. Пользователи могут просматривать и покупать реальные товары из двух каталогов, но Starter не предоставляет возможности планирования (нет 2D-планировщика комнаты), поэтому «плановая» половина BR-1 не выполнена.

BR-2 (прямая покупка из дизайн-проекта — ключевой дифференциатор Rumica) — не выполнено. Покупка в Starter — это покупка отдельных товаров каталога; контекста дизайн-проекта, из которого можно было бы «покупать», не существует, поскольку планировщик и функции Design Projects отложены на более позднюю фазу.

BR-3 (freemium-модель роста) — неприменимо к Starter. В этом скоупе нет тарифов Free/Paid.

BR-5 (петля сообщества/публикации) — не выполнено. Цикл публикации/дублирования галереи полностью зависит от отложенного планировщика и галереи Design Projects.

Это ограничение принято и переносится как известное, а не тихо разрешённое: Starter — это фундамент коммерции и каталога, а не пока ещё дифференцированный продукт «спланируй-затем-купи», который является конечным ценностным предложением Rumica.

# Границы и рамки проекта

## В скоупе

Регистрация и вход по email/паролю, а также вход через Google OAuth.

Упрощённое управление профилем пользователя (без отображения тарифа, поскольку тарифов в Starter не существует).

Два независимых каталога товаров — Мебель и Стройматериалы — каждый со своей схемой атрибутов, с независимым просмотром, поиском и фильтрацией.

Единая строка поиска, которая ищет по обоим каталогам одновременно.

Раздельный просмотр категорий и фильтрация по каталогам — интерфейс просмотра/фильтров остаётся раздельным для каждого каталога (не объединённым), даже при том, что поиск объединён.

Страницы карточек товара для позиций из любого каталога.

Управление каталогом в админке: единый экран администратора с переключателем между Мебелью и Стройматериалами, использующий общий паттерн интерфейса CRUD и CSV-импорта.

CSV-импорт для наполнения каталога, доступный с первого дня, с использованием двух отдельных CSV-шаблонов — один соответствует схеме атрибутов мебели, другой — схеме атрибутов стройматериалов. Импорт поддерживает пакетную/асинхронную обработку для работы со средними по объёму каталогами без блокировки интерфейса администратора.

Корзина покупок, принимающая смешанную корзину — товары из обоих каталогов вместе в одной корзине.

Единый флоу оформления заказа: кастомная форма чекаута Rumica, отправляющая данные в Bitrix24 Payment APIs, независимо от того, из какого каталога(ов) товары в корзине.

Раздел «Мои заказы», данные из Bitrix24 CRM, показывающий историю заказов для авторизованного пользователя.

## Вне скоупа

Deferred to a later phase of Rumica (остаются полностью в скоупе продукта; просто не реализуются в Starter, и Starter спроектирован так, чтобы их добавление не требовало переработки):

2D-планировщик комнаты (инструмент планирования интерьера на Three.js).

Загрузка плана помещения, распознавание и подтверждение размеров.

Галерея готовых планировок (Flat Plans).

Публичная галерея Design Projects, включая публикацию и дублирование.

Управление проектами: сохранение, дублирование, экспорт, шаринг дизайн-проектов.

Избранное (Favorites).

Тарифы подписки Free/Paid и связанные с ними лимиты использования.

Путь оплаты подписки (хостируемый Bitrix24 платёжный флоу для подписок).

Полная админ-панель за пределами CRUD каталога: дашборд, управление пользователями, модерация, отчёты.

Интеграция аналитики (внутренняя + GA/Mixpanel).

Курируемые дизайн-паки (привязаны к планировщику; откладываются вместе с ним — чекаут в Starter покрывает только отдельные товары).

# Бизнес-требования

BR-1 (выполнено частично в Starter): Обеспечить непрофессиональным пользователям возможность обустраивать интерьер реальными, покупаемыми товарами. Starter выполняет половину — «обустройство реальными товарами»; половина «планирование» — вне скоупа здесь.

BR-2 (не выполнено в Starter): Обеспечить прямую покупку из дизайн-проекта. Требует отложенного планировщика; отслеживается как известный разрыв, не подлежащий разрешению в рамках Starter.

BR-3 (неприменимо к Starter): Freemium-модель роста через тарифы Free/Paid. В Starter тарифов не существует.

BR-4 (выполнено полностью в Starter): Централизация коммерции, CRM и операций с каталогом в Bitrix24.

BR-5 (не выполнено в Starter): Петля сообщества/публикации через публичные Design Projects. Требует отложенного планировщика и галереи.

# Функциональные требования

FR-1 (Starter) — Система ДОЛЖНА позволять пользователям регистрироваться и входить по email/паролю. (соответствует родительскому FR-1)

FR-2 (Starter) — Система ДОЛЖНА позволять вход через Google OAuth. (соответствует родительскому FR-2)

FR-3 (Starter) — Система ДОЛЖНА поддерживать авторизованные сессии и отклонять запросы к защищённым ресурсам без действительной сессии/токена. (соответствует родительскому FR-3)

FR-4 (Starter) — Система ДОЛЖНА позволять авторизованному пользователю просматривать и редактировать свой профиль, без отображения какой-либо информации о тарифе. (соответствует родительскому FR-4-starter)

FR-5 (Starter) — Система ДОЛЖНА позволять пользователям просматривать, искать, фильтровать и просматривать карточку товара для позиций каталога Мебель. (соответствует родительскому FR-13-starter)

FR-6 (Starter) — Система ДОЛЖНА позволять пользователям просматривать, искать, фильтровать и просматривать карточку товара для позиций каталога Стройматериалы, используя собственную схему атрибутов этого каталога, независимую от схемы каталога Мебель. (новый каталог; расширяет родительский FR-13-starter в рамках подтверждённого скоупа этого проекта)

FR-7 (Starter) — Система ДОЛЖНА предоставлять единую строку поиска, возвращающую совпадающие результаты из обоих каталогов — Мебель и Стройматериалы — вместе. (вытекает из Q&A этапа Discovery — решение о едином поиске)

FR-8 (Starter) — Система ДОЛЖНА сохранять просмотр категорий и фильтрацию по атрибутам раздельными по каталогам: пользователь, просматривающий/фильтрующий Мебель, ДОЛЖЕН видеть только категории/фильтры мебели, и аналогично для Стройматериалов, без объединения категорий между каталогами. (вытекает из Q&A этапа Discovery — решение о раздельном просмотре)

FR-9 (Starter) — Система ДОЛЖНА предоставлять пользователям-администраторам единый экран «Управление каталогом» с переключателем между Мебелью и Стройматериалами, предоставляющий ручное создание/чтение/обновление/удаление товаров в выбранном каталоге. (соответствует родительскому FR-15-starter; форма единого экрана вытекает из Q&A этапа Discovery)

FR-10 (Starter) — Система ДОЛЖНА поддерживать CSV-импорт для наполнения каталога с первого дня, используя два отдельных CSV-шаблона — один для Мебели (соответствующий её схеме атрибутов) и один для Стройматериалов (соответствующий их схеме атрибутов) — обрабатываемых как пакетное/асинхронное задание, чтобы интерфейс администратора не блокировался во время импорта. (соответствует родительскому FR-15-starter, расширен по Q&A этапа Discovery — решение о двух шаблонах и предположение о среднем масштабе)

FR-11 (Starter) — Система ДОЛЖНА позволять одной корзине содержать товары из обоих каталогов — Мебель и Стройматериалы — одновременно (смешанная корзина). (соответствует родительскому FR-20, расширен по Q&A этапа Discovery — решение о смешанной корзине)

FR-12 (Starter) — Система ДОЛЖНА предоставлять единый флоу оформления заказа с использованием кастомной формы чекаута Rumica, отправляющей заказ — независимо от того, из какого каталога(ов) его позиции — в Bitrix24 Payment APIs. (соответствует родительскому FR-20)

FR-13 (Starter) — Система ДОЛЖНА отображать авторизованному пользователю раздел «Мои заказы», данные из записей заказов Bitrix24 CRM. (соответствует родительскому FR-22)

FR-14 (Starter) — Система ДОЛЖНА предоставлять страницу карточки товара для любой позиции каталога, из каталога Мебель или Стройматериалы, которая отображает: (а) фотогалерею изображений товара, и (б) полный набор атрибутов/деталей товара, как определено схемой каталога этого товара — атрибуты Мебели для товаров Мебели, атрибуты Стройматериалов для товаров Стройматериалов — согласно решению о раздельных схемах в FR-6. (новое; уточняет ранее подразумевавшееся упоминание «просмотра карточки товара» в FR-5/FR-6, делая его явным требованием)

## Таблица трассируемости (FR/UC Starter → FR/UC родительского проекта)

| ID в Starter | ID(-ы) в родительском проекте | Примечание |
| --- | --- | --- |
| FR-1 | FR-1 | Без изменений |
| FR-2 | FR-2 | Без изменений |
| FR-3 | FR-3 | Без изменений |
| FR-4 | FR-4-starter | Без изменений (упрощённый профиль) |
| FR-5 | FR-13-starter | Часть про мебель |
| FR-6 | FR-13-starter | Новый каталог, расширяет родительский скоуп |
| FR-7 | — | Новое; вытекает из Q&A Discovery |
| FR-8 | — | Новое; вытекает из Q&A Discovery |
| FR-9 | FR-15-starter | Форма единого экрана — новая деталь |
| FR-10 | FR-15-starter | CSV-импорт обязателен с первого дня; форма с двумя шаблонами — новая деталь |
| FR-11 | FR-20 | Поведение смешанной корзины — новая деталь |
| FR-12 | FR-20 | Без изменений |
| FR-13 | FR-22 | Без изменений |
| FR-14 | — | Новое; уточняет подразумевавшееся упоминание «просмотра карточки товара» в FR-5/FR-6 как явное требование карточки товара |
| UC-1 | UC-1 | Без изменений |
| UC-2 | — | Новое; поиск/просмотр по обоим каталогам |
| UC-3 | UC-6-starter | Только отдельные товары, любой каталог |
| UC-4 | UC-7 | Без изменений |
| UC-5 | UC-9-starter | Только CRUD/CSV каталога, без управления пользователями/модерации/отчётов |
| UC-6 | нет | Новое; уточняет то, что ранее было подразумевавшейся деталью родительского FR-13-starter/FR-14, как явный use case. Только просмотр — родительский FR-14 «Разместить в интерьере» явно НЕ входит в этот use case (вне скоупа для Starter). |

# Нефункциональные требования

NFR-1 (масштаб каталогов): Оба каталога ожидаются в объёме среднего/близкого масштаба — низкие тысячи SKU каждый. CSV-импорт ДОЛЖЕН быть реализован как пакетный/асинхронный процесс, способный обрабатывать этот объём без блокировки интерфейса администратора. Просмотр и фильтрация каталога ДОЛЖНЫ использовать индексированную фильтрацию и корректную пагинацию, чтобы производительность листинга оставалась приемлемой при таком масштабе. (вытекает из Q&A этапа Discovery)

Все прочие категории NFR (конкретные целевые показатели производительности, доступность, требования безопасности сверх того, что уже подразумевает Bitrix24-центричная аутентификация/коммерция, доступность для людей с ограниченными возможностями, локализация) — пока не указаны — подлежат уточнению.

# Модули

Модуль аутентификации: Регистрация/вход по email/паролю и через Google OAuth, управление сессиями.

Модуль профиля: Упрощённый просмотр/редактирование профиля пользователя (без отображения тарифа).

Модуль каталога Мебель: Просмотр/поиск/фильтрация/карточка товара для каталога Мебель и его схемы атрибутов, включая карточку товара — фотогалерею и полные детали атрибутов (FR-14, UC-6).

Модуль каталога Стройматериалы: Просмотр/поиск/фильтрация/карточка товара для каталога Стройматериалы и его отдельной схемы атрибутов, включая карточку товара — фотогалерею и полные детали атрибутов (FR-14, UC-6).

Модуль единого поиска: Строка поиска по обоим каталогам, возвращающая результаты из обоих.

Модуль администрирования каталога: Единый экран «Управление каталогом» (переключатель Мебель/Стройматериалы), ручной CRUD и CSV-импорт с двумя шаблонами и асинхронной обработкой.

Модуль корзины и оформления заказа: Смешанная корзина по каталогам, кастомная форма чекаута Rumica, отправка в Bitrix24 Payment API.

Модуль заказов: Раздел «Мои заказы», данные из Bitrix24 CRM.

# Use Case'ы

## UC-1 (Starter): Регистрация и вход

Описание: Как потенциальный или вернувшийся пользователь, когда я выбираю зарегистрироваться или войти по email/паролю или через Google OAuth, тогда система аутентифицирует меня и устанавливает сессию, чтобы я мог получить доступ к функциям, связанным с аккаунтом — оформлению заказов и «Моим заказам». Роли: Анонимный посетитель, Зарегистрированный пользователь. Предусловия: У пользователя есть действительный email-адрес или аккаунт Google; система доступна. Основной сценарий:

Пользователь выбирает «Зарегистрироваться» и вводит email/пароль (или выбирает «Войти через Google»).

Система проверяет учётные данные/OAuth-токен, создаёт или получает аккаунт и устанавливает сессию.

Пользователь перенаправляется на экран просмотра/поиска каталога, уже авторизованным.

### Альтернативный сценарий:

Пользователь вводит недействительные/повторяющиеся учётные данные при регистрации; система отклоняет их с конкретной ошибкой, и пользователь повторяет попытку.

OAuth-флоу Google пользователя отменяется или завершается неудачно; система возвращает пользователя на экран входа с сообщением об ошибке.

Постусловия: У пользователя есть авторизованная сессия; запись аккаунта существует в системе. Предположения: Ничего сверх стандартного поведения проверки учётных данных.

## UC-2 (Starter): Просмотр и поиск по каталогам

Описание: Как авторизованный или анонимный пользователь, когда я использую единую строку поиска или просматриваю категории конкретного каталога, тогда система возвращает подходящие товары из соответствующего каталога(ов), чтобы я мог найти товары для покупки. Роли: Анонимный посетитель, Зарегистрированный пользователь. Предусловия: В каталоге Мебель и/или Стройматериалы существует хотя бы один товар. Основной сценарий:

Пользователь вводит поисковый запрос в единую строку поиска.

Система возвращает совпадающие результаты, собранные из каталогов Мебель и Стройматериалы вместе, указывая, к какому каталогу относится каждый результат.

Пользователь открывает карточку товара из результатов (→ см. UC-6).

### Альтернативный сценарий:

Пользователь вместо этого переходит непосредственно в раздел Мебель (или Стройматериалы) и применяет фильтры категорий, специфичные для схемы этого каталога.

Система возвращает отфильтрованные результаты, ограниченные только этим одним каталогом.

Постусловия: Пользователь нашёл один или несколько товаров и может перейти к добавлению их в корзину. Предположения: Поиск и фильтры по каталогам работают с индексированными данными, достаточными для каталогов с объёмом в низкие тысячи SKU (NFR-1).

## UC-3 (Starter): Покупка отдельных товаров

Описание: Как авторизованный пользователь, когда я добавляю отдельные товары из одного или обоих каталогов в свою корзину и завершаю оформление заказа, тогда система отправляет единый заказ в Bitrix24 через кастомную форму чекаута, чтобы я мог получить выбранные товары. Роли: Зарегистрированный пользователь. Предусловия: Пользователь авторизован; хотя бы один товар из любого каталога доступен для покупки. Основной сценарий:

Пользователь добавляет один или несколько товаров — из Мебели, Стройматериалов или обоих — в единую корзину.

Пользователь переходит к оформлению заказа и заполняет кастомную форму чекаута Rumica.

Система отправляет заказ в Bitrix24 Payment APIs и подтверждает успех пользователю.

### Альтернативный сценарий:

Отправка платежа в Bitrix24 завершается неудачно или отклоняется; система информирует пользователя и возвращает его к оформлению заказа для повторной попытки.

Постусловия: В Bitrix24 CRM существует запись заказа, связанная с пользователем; корзина очищается при успехе. Предположения: Курируемые дизайн-паки и позиции, происходящие из планировщика, не являются частью этого флоу — товары являются только отдельными позициями каталога.

## UC-4 (Starter): Просмотр «Моих заказов»

Описание: Как авторизованный пользователь, когда я открываю «Мои заказы», тогда система отображает историю моих заказов, полученную из Bitrix24 CRM, чтобы я мог отслеживать прошлые покупки. Роли: Зарегистрированный пользователь. Предусловия: Пользователь авторизован и имеет хотя бы один предыдущий заказ (для непустого результата). Основной сценарий:

Пользователь переходит в «Мои заказы».

Система запрашивает записи заказов пользователя из Bitrix24 CRM и отображает их.

### Альтернативный сценарий:

У пользователя нет предыдущих заказов; система показывает пустое состояние вместо списка заказов.

Постусловия: Нет (представление только для чтения). Предположения: Ничего сверх того, что Bitrix24 CRM является источником истины для заказов, согласно родительской архитектуре.

## UC-5 (Starter): Администрирование каталога

Описание: Как пользователь-администратор, когда я открываю «Управление каталогом» и выбираю Мебель или Стройматериалы через переключатель, тогда система позволяет мне вручную создавать/редактировать/удалять товары или импортировать их через CSV с использованием шаблона этого каталога, чтобы оба каталога оставались наполненными и актуальными. Роли: Администратор. Предусловия: У пользователя есть роль администратора; для CSV-импорта доступен файл CSV, соответствующий шаблону выбранного каталога. Основной сценарий:

Администратор открывает «Управление каталогом» и переключается на нужный каталог (Мебель или Стройматериалы).

Администратор вручную создаёт, редактирует или удаляет запись товара, используя схему атрибутов этого каталога.

Система сохраняет изменение и отражает его в просмотре/поиске каталога.

### Альтернативный сценарий:

Администратор вместо этого загружает CSV-файл, используя шаблон, соответствующий выбранному каталогу.

Система проверяет файл, обрабатывает его как асинхронное пакетное задание и сообщает администратору об успехе/ошибке/построчных ошибках после завершения.

Постусловия: Данные каталога созданы/обновлены/удалены соответствующим образом; изменения отражены как в едином поиске, так и в просмотре конкретного каталога. Предположения: CSV-шаблоны строго соответствуют собственной схеме атрибутов каждого каталога, согласно подтверждённому решению о двух шаблонах. Движок правил ценообразования/приоритета не включён (отложен).

## UC-6 (Starter): Просмотр карточки товара (фото и детали)

Описание: Как пользователь, просматривающий или ищущий в любом каталоге, когда я открываю товар из результатов единого поиска или просмотра конкретного каталога, тогда система отображает карточку этого товара, показывая его фотогалерею и полный набор атрибутов/деталей согласно его собственной схеме каталога, чтобы я мог оценить товар перед добавлением его в корзину. Роли: Анонимный посетитель, Зарегистрированный пользователь. Предусловия: Товар существует в каталоге Мебель или Стройматериалы и был найден через поиск (UC-2) или просмотр конкретного каталога (UC-2, альтернативный сценарий). Основной сценарий:

Пользователь выбирает товар из результатов единого поиска или из просмотра конкретного каталога (см. UC-2).

Система открывает карточку товара и отображает его фотогалерею.

Система отображает полный набор атрибутов/деталей товара, взятых из схемы атрибутов того каталога — Мебель или Стройматериалы — к которому относится товар (согласно FR-6, FR-14).

Пользователь просматривает фото и детали и может перейти к добавлению товара в корзину (UC-3).

### Альтернативный сценарий:

У товара нет изображений в наличии; система отображает заглушку/резервную графику в области галереи вместо пустой галереи.

Данные атрибутов товара неполные; система отображает те атрибуты, которые доступны, и пропускает пустые/некорректные поля, а не отображает их.

Постусловия: Пользователь просмотрел изображения и детали товара; сам просмотр не вызывает изменений в данных каталога или содержимом корзины. Предположения: Этот use case покрывает только просмотр. Размещение товара в интерьере/комнате (родительский FR-14, «Разместить в интерьере») явно не входит в Starter и не является частью этого use case — оно зависит от отложенного 2D-планировщика.

# Пользовательские флоу

## Регистрация и вход (основной флоу)

Посетитель попадает на сайт и выбирает «Регистрация» или «Вход».

Посетитель выбирает email/пароль или Google OAuth.

Система проверяет данные и создаёт сессию.

Пользователь направляется к просмотру/поиску каталога, уже авторизованным.

## Регистрация и вход (альтернативный флоу — ошибка OAuth)

Посетитель выбирает «Войти через Google».

Провайдер OAuth возвращает ошибку, или пользователь отменяет действие.

Система возвращает пользователя на экран входа с пояснительным сообщением; пользователь повторяет попытку или переходит к email/паролю.

## Поиск по каталогу (основной флоу)

Пользователь вводит запрос в единую строку поиска.

Система возвращает объединённые результаты из обоих каталогов, помеченные по каталогу.

Пользователь выбирает результат и просматривает карточку товара — фото и детали (UC-6).

Пользователь добавляет товар в корзину.

## Поиск по каталогу (альтернативный флоу — просмотр конкретного каталога)

Пользователь напрямую выбирает раздел Мебель (или Стройматериалы).

Пользователь применяет фильтры категорий, специфичные для схемы этого каталога.

Система возвращает отфильтрованные результаты только в рамках этого одного каталога.

Пользователь добавляет товар в корзину.

## Оформление смешанной корзины (основной флоу)

У пользователя в корзине есть товары из Мебели и Стройматериалов.

Пользователь переходит к оформлению заказа и заполняет кастомную форму чекаута Rumica.

Система отправляет единый заказ (охватывающий товары из обоих каталогов) в Bitrix24 Payment APIs.

Система подтверждает успешность заказа и очищает корзину.

Заказ появляется в «Моих заказах», данные из Bitrix24 CRM.

## Оформление смешанной корзины (альтернативный флоу — ошибка оплаты)

Пользователь отправляет форму оформления заказа.

Bitrix24 Payment API возвращает ошибку/отказ.

Система отображает ошибку и возвращает пользователя к оформлению заказа с сохранённой корзиной для повторной попытки.

## Импорт каталога через CSV в админке (основной флоу)

Администратор открывает «Управление каталогом» и переключается на Мебель или Стройматериалы.

Администратор скачивает/использует CSV-шаблон этого каталога и загружает заполненный файл.

Система ставит файл в очередь как асинхронное пакетное задание импорта.

Система обрабатывает пакет и сообщает администратору о построчном успехе/ошибке.

Новые импортированные товары появляются в просмотре/поиске этого каталога.

# Предполагаемое направление архитектуры

Starter остаётся Bitrix24-центричным, в соответствии с родительской архитектурой artdecor-home-design — новая парадигма backend не вводится. Применяется та же тонкая мостовая структура: API Gateway/BFF, Auth Bridge (email/пароль + Google OAuth в связке с идентификацией/CRM Bitrix24), Commerce Bridge (кастомная форма чекаута → Bitrix24 Payment APIs, с поддержкой смешанной корзины) и слой Catalog Sync/Proxy (управляемый вебхуками плюс периодическая синхронизация, согласно данным родительского проекта об ограничениях частоты запросов к API Bitrix24), рассчитанный на каталоги среднего масштаба (низкие тысячи SKU каждый, по NFR-1) с пакетной/асинхронной загрузкой CSV. Раздел «Мои заказы» читает данные напрямую из Bitrix24 CRM, как и в родительском проекте.

Открытый вопрос, явно отложенный на этап системного архитектора (не решён здесь): теперь, когда Мебель и Стройматериалы подтверждены как два действительно раздельных каталога с разными схемами атрибутов, остаётся нерешённым, должен ли Bitrix24 моделировать их как два раздельных каталога (с существующим Catalog Sync/Proxy, обобщённым через параметризацию для работы с любым из них), через два параллельных пайплайна синхронизации, или каким-либо иным механизмом. Это решение, а также его последствия для требования единого поиска (FR-7) и единого экрана администратора (FR-9), должен принять и задокументировать системный архитектор.

# Требуемые интеграции

Bitrix24 CRM/Каталог: Хранит данные товаров обоих каталогов (через Catalog Sync/Proxy) и записи заказов/клиентов; источник истины для «Моих заказов».

Bitrix24 Payment APIs: Принимает отправки форм оформления заказа от кастомной формы чекаута Rumica для смешанных заказов по обоим каталогам.

Google OAuth: Сторонний провайдер идентификации для социального входа, используемый Auth Bridge.

# Уточняющие вопросы

Нет — все определяющие скоуп вопросы были разрешены в протоколе Q&A этапа Discovery в 00-request.md; единственный остающийся открытый пункт (моделирование двух каталогов в Bitrix24) явно отложен на этап системного архитектора, как отмечено выше, и не оставлен неоднозначным в этом документе.